## Slide 1: Monthly Business Review
Comunidad digital de Servicio
“Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de todos los individuos”
Vince Lombardi
25 noviembre 2022

## Slide 2
Estado OKRs Squad Mobile
Status Actual
Base | Actual | Meta
Resultados Claves
Iniciativas
% Cumplimiento
Actual | Cierre Q
Objetivo Trimestral Squad: Disponer a nuestros clientes de la APP Mobile las principales transacciones PV y servicios, que permitan posicionar el canal y el uso continuo de la aplicación.
Aumentar la disponibilidad de las transacciones de PV en un 79% en la App. | 14% | 53.6% | 79% | Débito Automático | 50% | 85%
 |  |  |  | Retiro PI | 82% | 100%
 |  |  |  | Distribución de Aportes | 65% | 90%
 |  |  |  | Inscripción de Cuentas Propias | 21% | 50%
 |  |  |  | Deber de Asesoría | 42% | 100%
 |  |  |  | Valor Retiro PI: Resumen Retito, Retiro Express y Retiro Total (Botón) | 80% | 100%
 |  |  |  | DRP (Disaster Recovery Plan) | 75% | 75%
 |  |  |  | Nombre Plan Empresarial | 75% | 85%
Mejorar la experiencia de los afiliados PO y CES, disponiendo el 100% los servicios de rendimientos y aportes. | 0% | 89% | 100% | Rendimientos CES | 88% | 100%
 |  |  |  | Rendimientos PO | 90% | 100%
Lograr el 10% de la creación de nuevos usuarios desde la App, basados en las inscripciones de cuenta de la ZTA del segundo trimestre 2022. | 0% | 0% | 10% | Creación de Usuarios | 24% | 65%

## Slide 3
Caída de ambiente PT.
Asignación 100% Líder Técnico.
Permisos nuevo ingeniero BF.
Accesos y permisos para DRP.
Habilitar accesos desde los ambientes de desarrollo hacia los servicios de pensiones voluntarias y CCM.
Principales Impedimentos
Se realizo un rastreo logrando ubicar los principales actores claves para la gestión de dependencias de la App.
Mejora en la autogestión del equipo de desarrollo.
Capacitación para el entendimiento de los diferentes recursos y responsables sobre la infraestructura de la aplicación.
Escalamiento anticipado de dependencias, pero no se lograr el efecto deseado dado la falta de capacidad de la ingeniería.
Aprendizajes y Planes de Acción
% de Dedicación
Chart: 
| Evolutivos | Soporte | No planeados
Columna1 | 51 | 25 | 24
Aspectos Importantes

## Slide 4
Demostraciones